CATALOGUE APP

Plano de Testes

Desenvolvimento de Sistemas

Equipe: / Antônio / Jonnathan Bruno / Luis Felipe / Marcos André / Nicacio

   Junho / 2015
Histórico de Revisões
Data	Versão	Descrição	Autor
19/06/15	1.0	Release Inicial	Marcos André

Índice

# Introdução

## Objetivos

Esse documento possui os seguintes objetivos:
•	Expor informações de projeto existentes e os componentes de software que devem ser testados.
•	Listar os Requisitos a Testar recomendados (alto nível).
•	Recomendar e descrever as estratégias de teste a serem empregadas.
•	Identificar os recursos necessários e prover uma estimativa dos esforços de teste.
## O Catalogue App

O Catalogue é um sistema mobile cooperativo que tem como principal finalidade auxiliar na busca de produtos de diferentes tipos (alimentícios, eletrônicos, escolares, etc.) em estabelecimentos físicos, com a possibilidade de criar listas de compras e verificar qual é o melhor local para realizar suas compras.
## Escopo

O Catalogue APP passará pelos testes unitário, de integração e de sistema. Os testes unitários e de integração vão lidar com a qualidade funcional, das bases de dados, interface gráfica e do controle de acesso; enquanto que os testes de sistema tratarão as questões de performance.
Os testes mais críticos serão os testes de banco de dados, que compõe a maior parte do sistema e os de performance:
1. Testaremos o tempo de resposta para operações que envolvam dados multimídia
2. E também a correta atualização do banco de dados para as funções de cadastrar, atualizar e remover.
## Identificação de Projeto

Os principais documentos utilizados para desenvolver o plano de testes foram as descrições dos casos de uso e o documento de arquitetura, juntamente com alguns dos diagramas de sequencia e casos de uso já implementados.
# Requisitos a Testar
A lista abaixo identifica aqueles itens – casos de uso, requisitos funcionais e não funcionais – que foram identificados como alvos de teste. Essa lista representa o que será testado.
## Teste Funcional
- Verifique que todos os campos para cadastro de usuário, lista e produto estão sendo verificados quanto à sua validade.
- Verifique que as informações do usuário podem ser cadastradas, consultadas e alteradas.
- Verifique que uma senha provisória é criada ao solicitar uma nova senha.
- Verifique que a senha provisória é excluída ao utiliza-la para logar ou após o prazo limite.
- Verifique que a chave de acesso do usuário é atualizada a cada solicitação.
- Verifique que as informações referentes a listas podem ser inseridos, atualizados e consultados e removidos.
- Verifique que ao adicionar um produto em uma lista, este produto seja criado se não existir.
- Verifique que ao criar um produto, o fabricante seja criado se não existir.
- Verifique que as informações de produtos e fabricantes estão sendo inseridas corretamente.
- Verifique que as informações dos estabelecimentos e seus endereços estão sendo inseridas corretamente.
- Verificar que os dados referentes ao endereço do estabelecimento estão sendo preenchidos através do CEP, e este, através das coordenadas de GPS.
## Teste da Interface do Usuário
- Navegue através de todas as telas, verificando se o redirecionamento está implementado como documentado no mapa de telas.
- Navegue através de todos os casos de uso, verificando que cada tela de interface gráfica pode ser rapidamente entendida e facilmente utilizada.
## Perfil da Performance

## Teste de Carga
Verificar a resposta do sistema com 16 usuários.
Verificar a resposta do sistema com 64 usuários.
Verificar a resposta do sistema com 256 usuários.
Verificar a resposta do sistema com 1024 usuários.
## Teste de Stress

## Teste de Volume

## Teste de Segurança e de Controle de Acesso
Verificar que usuários não cadastrados não podem acessar informações restritas aos cadastrados.
Verificar que os usuários cadastrados tenham suas chaves atualizadas a cada requisição.
Verificar que os usuários do sistema podem acessar apenas e somente as funcionalidades e dados associados ao seu próprio tipo de usuário.
## Teste de Falha/Recuperação

## Teste de Instalação
Verifique que a instalação do sistema ocorre normalmente em dispositivos moveis com SO Android.
Verifique que, em dispositivos Android, o sistema tem acesso ao GPS e à Câmera do aparelho.
# Estratégia de Teste
## Tipos de Teste

Nota: As transações abaixo se referem às “transações lógicas de negócio”. Essas transações são definidas como funções específicas que um usuário final do sistema é suposto de executar ao usar a aplicação, tais como adicionar ou modificar uma dada informação.

### Teste de Integridade de Dados e do Banco de Dados

Objetivo do Teste:	Garantir que os métodos e processos de acesso ao banco de dados funcionam apropriadamente e sem corrupção dos dados.
Técnica:	Invocar cada método e processo de acesso ao banco de dados, alimentando cada um com dados ou requisições de dados válidos e inválidos. / Inspecionar o banco de dados para garantir que os dados foram populados como pretendido, que todos os eventos do banco de dados ocorreram apropriadamente, ou revisar os dados retornados para garantir que os dados corretos foram recuperados pelas razões corretas.
Critério de Finalização:	Todos os métodos e processos de acesso à base de dados funcionam como projetados e sem nenhuma corrupção de dados.
Considerações Especiais:	O teste pode necessitar de um ambiente de desenvolvimento ou drivers de SGBD para inserir ou modificar os dados diretamente nas base de dados / Processos devem ser invocados manualmente / Bases de dados pequenas ou minimizadas (número de registros limitados) devem ser usados para aumentar a visibilidade de eventos não-aceitáveis.

### Teste de Função

Objetivo do Teste:	Garantir a funcionalidade apropriada do alvo do teste, incluindo navegação, entrada de dados, processamento, e recuperação.
Técnica:	Executar cada caso de uso, fluxo de caso de uso, usando dados válidos e inválidos, para verificar o seguinte: / Os resultados esperados ocorrem quando dados válidos são usados / As mensagens de erro ou aviso apropriadas são exibidas quando dados inválidos são usados. / Cada regra de negócio é aplicada apropriadamente
Critério de Finalização:	Todos os testes planejados foram executados. / Todos os defeitos identificados foram tratados.
Considerações Especiais:	Nenhum

### Teste da Interface do Usuário

Objetivo do Teste:	Verificar o seguinte: / A navegação através dos alvos de teste reflete as funções e os requisitos do negócio apropriadamente, incluindo janela-a-janela, campo-a-campo, e o uso de métodos de acesso (tecla tab, movimentos do mouse, teclas aceleradoras) / Objetos e características da janela, tais como menus, tamanho, posição, estado e foco conformam-se aos padrões.
Técnica:	Criar ou modificar os testes para cada janela para verificar a navegação e os estados de objeto apropriados para cada janela e objetos da aplicação.
Critério de Finalização:	É verificado que cada janela permanece consistente com a versão de comparação ou dentro de padrões aceitáveis.
Considerações Especiais:	Nem todas as propriedades para objetos personalizados e terceirizados podem ser acessadas.

### Teste de Performance

Objetivo do Teste:	Verificar que os comportamentos de performance para as transações designadas ou funções de negócio sob as seguintes condições: / Carga de trabalho normal antecipada / Carga de trabalho no pior caso antecipada
Técnica:	Usar Procedimentos de Teste desenvolvidos para Teste da Função ou Ciclo de Negócio / Modificar os arquivos de dados para aumentar o número de transações ou os scripts para aumentar o número de iterações que ocorre a cada transação. / Scripts devem ser rodados em uma máquina (melhor caso para comparar um único usuário, uma única transação) e ser repetidas com múltiplos clientes (virtual ou real, ver Considerações Especiais abaixo).
Critério de Finalização:	Único usuário ou transação: finalização com sucesso dos scripts de testes sem nenhuma falha e dentro da alocação de tempo por transação esperada ou requisitada. / Múltiplas transações ou usuários: finalização bem sucedida dos scripts de teste sem qualquer falha e dentro da alocação de tempo aceitável.
Considerações Especiais:	Um teste abrangente de performance inclui ter uma carga de trabalho no servidor. / Há vários métodos que podem ser usados para executar isso, incluindo: / “Direcionar transações” diretamente para o servidor, usualmente na forma de chamadas SQL. / Criar carga de usuário “virtual” para simular muitos clientes, normalmente várias centenas. Ferramentas de Emulação de Terminal Remoto (RTE) são usadas para atingir essa carga. Essa técnica também pode ser usada para carregar uma rede com “tráfego”. / Usar múltiplos clientes físicos, cada um rodando scripts de teste para gerar uma carga no sistema. / O teste de performance deve ser executado em uma máquina dedicada ou em um tempo dedicado. Isso permite controle total e mensuração precisa. / As bases de dados usadas para o Teste de Performance devem ser ou do tamanho real ou proporcionalmente iguais.

### Teste de Carga

Objetivo do Teste:	Verifique o tempo de resposta para as transações designadas ou casos de negócio sob condições variantes de carga de trabalho.
Técnica:	Use testes desenvolvidos para o Teste do Ciclo de Negócio ou Função. / Modifique os arquivos de dados para aumentar o número de transações ou os testes para aumentar o número de vezes que cada transação ocorre.
Critério de Finalização:	Múltiplas transações ou usuários: finalização bem sucedida dos testes sem qualquer falha e dentro da alocação de tempo aceitável.
Considerações Especiais:	O teste de carga deve ser executado em uma máquina dedicada ou em um tempo dedicado. Isso permite o controle total a e mensuração precisa. / As bases de dados usadas para os testes de carga devem ou ser do tamanho real ou igualmente dimensionadas.

### Teste de Segurança e Controle de Acesso

Objetivo do Teste:	Segurança do Nível de Aplicação: Verifique que um ator pode acessar apenas aquelas funções ou dados para os quais o seu tipo de usuário tem permissão. / Segurança do Nível de Sistema: Verifique que apenas aqueles atores com acesso ao sistema e aplicações têm permissão de acessá-los.
Técnica:	Segurança do Nível de Aplicação: Identifique e liste cada tipo de usuário e as funções ou dados para os quais cada tipo tem permissão. / Crie testes para cada tipo de usuário e verifique cada permissão criando transações específicos para cada tipo de usuário. / Modifique o tipo de usuário e repita os testes para os mesmos usuários. Em cada caso, verifique que funções ou dados adicionais estão corretamente disponíveis ou negados. / Acesso de Nível de Sistema: Ver Considerações Especiais abaixo.
Critério de Finalização:	Para cada tipo de ator conhecido as funções ou dados apropriados estão disponíveis, e todas as transações funcionam como esperado e rodam nos Testes de Função anteriores.
Considerações Especiais:	O Acesso ao sistema deve ser revisado ou discutido com o administrador de rede ou de sistema apropriado. Esse teste pode não ser necessário já que ele pode ser uma função da administração da rede ou sistema.

### Teste de Instalação

Objetivo do Teste:	Verifique que os alvos de teste instalam apropriadamente em cada configuração de hardware necessária sobre as seguintes condições: / Uma nova instalação, em um nova máquina, que nunca fora anteriormente instalada com o TIG. / atualização, numa máquina onde o TIG já fora previamente instalado, para a mesma versão / atualização, numa máquina que já disponha do TIG instalado, de uma versão mais velha
Técnica:	Manualmente ou desenvolva scripts automatizados, para validar a condição da máquina alvo – novo TIG nunca instalado; TIG na mesma versão ou versão mais velha já instalada. / Começar ou executar a instalação / Usando um subgrupo predeterminado de scripts de teste de funções, rode as transações.
Critério de Finalização:	As transações do TIG executam de forma bem sucedida, sem falha.
Considerações Especiais:	Quais transações do TIG devem ser selecionadas para abranger um teste de confiança de que a aplicação TIG foi instalada de forma bem sucedida e que nenhum componente importante de software está faltando?

## Ferramentas
As seguintes ferramentas serão empregadas para esse projeto:

	Ferramenta	Vendedor
Gerenciamento de Teste	Rational RequisitePro / Rational Unified Process	Rational
Projeto de Teste	Rational Rose	Rational
Gerenciamento de Projeto	Microsoft Project / Microsoft Word	Microsoft
Ferramentas do SGBD	MySQL Control Center

# Recursos
Essa seção apresenta os recursos recomendados para o projeto do TIG, suas principais responsabilidades, e seus conhecimentos ou conjunto de habilidades.
## Trabalhadores
Essa tabela mostra as suposições de recrutamento para o projeto.

Recursos Humanos
Trabalhador	Recursos Mínimos Recomendados	Responsabilidades Específicas ou Comentários
Gerente de Teste, / Gerente do Projeto de Teste	Ricardo Rolim	Fornece supervisionamento gerencial. / Responsabilidades: / provê direcionamento técnico / adquire recursos apropriados / fornece relatórios de gerenciamento
Test Designer	Lamartine Teixeira	Identifica, prioriza, e implementa os casos de teste. / Responsabilidades: / gera o plano de teste / cria o modelo de teste / avalia a efetividade do esforço de teste
Testador	Erick Lopes / Bruno Bourbon	Executa os testes. / Responsabilidades: / executar os testes / registrar os resultados / reestabelecer-se dos erros / documentar solicitações de mudança
Administrador do Sistema de Teste	Ricardo Rolim	Garante que o ambiente e os bens de teste sejam gerenciados e mantidos. / Responsabilidades: / administrar o sistema de gerenciamento teste / instalar e gerenciar o acesso do trabalhador ao sistema de testes
Gerente do Banco de Dados, / Administrador do Banco de Dados	Bruno Bourbon	Garante que o ambiente e bens de teste de dados (banco de dados) sejam gerenciados e mantidos. / Responsabilidades: / administrar os dados de teste (base de dados)
Designer	Erick Lopes	Identifica e define as operações, atributos, e associações das classes de teste. / Responsabilidades: / identificar e definir as classes de teste / identificar e definir os pacotes de teste
Implementador	Lamartine Teixeira	Implementa e faz os testes unitários das classes e pacotes de teste. / Responsabilidades: / cria as classes e pacotes de teste implementados no modelo de teste

## Sistema
A tabela seguinte expõe os recursos do sistema para o projeto de teste.

Recursos do Sistema
Servidor de Banco de Dados
— MySQL DataBase Server
Terminais Clientes
—2 PCs (conectados via LAN)
—1 PC com tela sensível ao toque (conectado a uma LAN e à internet)
Repositório de Testes
—1 PC
—3 PCs de Desenvolvimento de Teste

# Cronograma

Milestone	Data de Início	Data de Término
Planejar Teste	19/07/04	19/07/04
Projetar Teste	20/07/04	20/07/04
Implementar Teste	20/07/04	23/07/04
Executar Teste	24/07/04	27/07/04
Avaliar Teste	28/07/04	29/07/04